Sprint Planning

Situação em 18/10/2026: desenvolvimento (código e testes) concluído em 14/10/2026. Em andamento: documentação acadêmica (Sprint 05).

Sprint 01: Modelagem de Dados em Nuvem e Infraestrutura

Período: 31/08 a 14/09

Situação: Concluída

Objetivo: Criar o banco de dados relacional no SQL Server, implementar rotinas de banco (Procedures/Triggers) e hospedá-lo no Azure.

DoR (Definition of Ready): Modelo ER aprovado, requisitos funcionais (RF01-RF12) mapeados e conta do Azure ativada.

DoD (Definition of Done): Script DDL executado, banco Azure SQL operacional e acessível via nuvem com Stored Procedure e Trigger ativas.

Sprint Backlog:

1.1 Mapear e criar o modelo físico no SQL Server — Responsável: Diego Santos — Concluído

1.2 Implementar Stored Procedures e Triggers de auditoria — Responsável: Willian Senna — Concluído

1.3 Provisionar o Azure SQL Database e executar o script DDL — Responsável: Cauã Brandão — Concluído

Sprint 02: Estruturação do Backend C# e Conexão

Período: 15/09 a 28/09

Situação: Concluída

Objetivo: Estruturar a arquitetura base da API REST em C# (.NET Core), configurar a conexão com a nuvem e implementar a segurança JWT/Hash.

DoR (Definition of Ready): Banco em nuvem funcional com connection string disponível e ambiente .NET Core SDK instalado na máquina dos devs.

DoD (Definition of Done): API C# rodando localmente, conectada ao Azure SQL via Entity Framework Core, autenticando usuários via JWT e gerando hashes BCrypt (RNF01).

Sprint Backlog:

2.1 Estruturar o projeto C# .NET API REST (Controllers, Models, Repositories) — Responsável: Luiz Borges — Concluído

2.2 Configurar a String de Conexão via Entity Framework Core (User Secrets no desenvolvimento) — Responsável: Luiz Borges — Concluído

2.3 Implementar autenticação JWT e criptografia Hash de senhas (BCrypt) — Responsável: Willian Senna — Concluído

Sprint 03: Endpoints REST e Refatoração Web

Período: 29/09 a 08/10

Situação: Concluída

Objetivo: Desenvolver as rotas REST completas para todas as entidades, publicar a API no Azure App Service e migrar o site Web para consumir a API C#.

DoR (Definition of Ready): Estrutura da API criada e autenticação funcionando.

DoD (Definition of Done): Todos os endpoints operacionais (Cursos, Provas, Chamados, Desempenho e Administração), API publicada no Azure e aplicação Web refatorada consumindo a API via fetch (camada api.js), sem dados locais em JSON.

Sprint Backlog:

3.1 Criar endpoints REST para Cursos, Provas, Chamados e Desempenho — Responsável: Willian Senna — Concluído

3.2 Refatorar chamadas JavaScript da Aplicação Web para consumir a API C# — Responsável: Diego Santos — Concluído

3.3 Testar integração inicial entre Frontend Web e Backend C# — Responsável: Cauã Brandão — Concluído

Sprint 04: Aplicação Desktop, Aplicação Mobile e Testes de Integração

Período: 09/10 a 14/10

Situação: Concluída

Objetivo: Desenvolver o sistema desktop exclusivo para a gestão administrativa e o app móvel para alunos e professores, e validar a integração de todo o ecossistema.

DoR (Definition of Ready): Endpoints da API (administrativos, de alunos e de professores) publicados no Azure e validados pela versão Web.

DoD (Definition of Done): Aplicação Desktop C# (.NET 8, Windows Forms, padrão MVP) operacional para administradores (moderação, usuários, medalhas, chamados, logs e painel); app Mobile em React Native (Expo) gerado como APK Android para estudantes e tutores; testes de integração ponta a ponta concluídos (Web, Desktop, Mobile, API e Azure SQL).

Sprint Backlog:

4.1 Desenvolver a Aplicação Desktop em C# (Moderação/Logs/Relatórios) — Responsáveis: Diego Santos / Luiz Borges — Concluído

4.2 Desenvolver a Aplicação Mobile em React Native (Expo) — Responsáveis: Cauã Brandão / Willian Senna — Concluído

4.3 Realizar testes de integração ponta a ponta (Web, Desktop, Mobile e API) — Responsáveis: Diego Santos / Luiz Borges — Concluído

Sprint 05: Documentação Acadêmica e Preparação da Banca

Período: 15/10 a 12/11

Situação: Em andamento

Objetivo: Consolidar a documentação técnica do repositório, redigir o caderno no padrão ABNT e preparar a apresentação para a banca.

DoR (Definition of Ready): Código e testes concluídos em 14/10; modelo da documentação ABNT do PIM IV estruturado conforme o manual.

DoD (Definition of Done): Diagramas UML atualizados, documentação técnica publicada no repositório, caderno ABNT formatado e postado no sistema de trabalhos acadêmicos da UNIP e apresentação ensaiada pela equipe.

Sprint Backlog:

5.1 Atualizar os diagramas UML (casos de uso, classes BCE, sequência e DER) — Responsável: Diego Santos — Concluído

5.2 Documentar o repositório (README principal, dicionário de dados, requisitos, regras de negócio e ADRs) — Responsável: Diego Santos — Concluído

5.3 Redigir o relatório final (caderno) no padrão ABNT — Responsável: Toda a Equipe — A Fazer

5.4 Preparar e ensaiar a apresentação para a banca — Responsável: Toda a Equipe — A Fazer